Оглавление

Введение	3

Глава 1. Предпосылки проекта	4

1.2. Ручная проверка как узкое место	4

1.3. Генеративный ИИ как ускоритель фейков	4

Глава 2. Постановка проекта	5

2.1. Описание сервиса	5

2.2. Цель проекта	5

2.3. Обоснование по критериям SMART	5

2.4. Обоснование по критериям PURE	5

2.5. Обоснование по критериям CLEAR	6

2.6. Необходимые ресурсы	6

2.8. Бюджет	7

2.9. Высокоуровневые риски	7

Заключение	8

Список литературы	9

Введение

Современное информационное пространство характеризуется лавинообразным ростом видеоконтента, значительная часть которого содержит недостоверные сведения. Распространение нейросетевых технологий, в частности генерации дипфейков, привело к качественному скачку в скорости и реалистичности создания фейковых видео. Сложившаяся ситуация порождает кризис доверия: пользователи и средства массовой информации невольно тиражируют ложные утверждения, поскольку существующие механизмы верификации не успевают за темпами генерации нового контента.

Особую остроту проблема приобретает в связи с высокими временными затратами на ручную проверку. Как показывает практика, фактчекинг одного видеоролика средней продолжительности занимает около 30 минут, что делает оперативное реагирование в условиях информационного взрыва практически невозможным. Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью разработки автоматизированного инструмента, способного в реальном времени оценивать достоверность речевых утверждений в видеоматериалах.

Глава 1. Предпосылки проекта

1.1. Цепочки дезинформации

Современное информационное общество столкнулось с парадоксом: пользователи и СМИ всё чаще доверяют источникам, которые сами опираются на недостоверные данные. Издания ссылаются на сомнительные блоги, блогеры — на фальшивые исследования, а алгоритмы рекомендаций замыкают этот круг. В результате формируются устойчивые цепочки дезинформации, где ложь многократно тиражируется, приобретая видимость правды. Доверие как ключевой ресурс коммуникации обесценивается, а традиционные механизмы факт-чекинга не успевают разрывать эти цепи.

## 1.2. Ручная проверка как узкое место

Профессиональная верификация видеоконтента требует значительных ресурсов. По данным отраслевых исследований, ручная проверка фактов в одном видео продолжительностью 10–15 минут занимает в среднем 30 минут. Это делает оперативное реагирование практически невозможным: к моменту завершения проверки ролик может уже набрать миллионы просмотров и породить десятки производных фейков. В условиях новостной повестки, где счёт идёт на минуты, ручной труд становится критическим узким местом, не позволяющим обеспечить качественную модерацию в реальном времени.

## 1.3. Генеративный ИИ как ускоритель фейков

Развитие нейросетей и генеративных моделей (дипфейки, синтез речи, автоматическое создание сценариев) привело к лавинообразному росту недостоверного видеоконтента. Если раньше создание качественного фейка требовало профессиональных навыков и времени, то сегодня любой пользователь может сгенерировать убедительное ложное видео за считанные минуты. Темпы роста такого контента опережают возможности ручной и даже автоматизированной модерации в геометрической прогрессии. Возникает асимметрия: злоумышленники вооружились ИИ, а защитные механизмы остаются на прежнем уровне, что создаёт реальную угрозу информационной безопасности.

Глава 2. Постановка проекта

2.1. Описание сервиса

Создание сервиса, в который можно загрузить видео длительностью до 20 минут. Модель Speech-to-Text извлекает речь и передаёт текст на вход модели фактчекинга. Далее проводится поиск информации, подтверждающей или опровергающей данное утверждение. В итоге выводится вероятность фейка и аргументированные доказательства.

2.2. Цель проекта

К 1 июля 2027 года создать и внедрить инструмент для автоматической верификации речевых утверждений в видеороликах (длительностью до 20 минут), сократив среднее время проверки одного утверждения с 30 минут до 1 минуты.

2.3. Обоснование по критериям SMART

Цель соответствует критериям SMART. Конкретность: проверяются именно речевые утверждения (с помощью STT) в видео формата до 20 минут. Измеримость: сокращение времени в 30 раз (с 30 до 1 минуты) легко замерить секундомером. Достижимость: используемый стек (Python, SQL, NLP) и поддержка CUDA позволяют реализовать высокоскоростную обработку данных. Актуальность: нейросети генерируют фейковое видео в геометрической прогрессии, поэтому инструмент защиты критически необходим рынку. Ограничение по времени: 1 июля 2027 года.

2.4. Обоснование по критериям PURE

Цель также отвечает критериям PURE. Позитивность: мы формулируем цель как «создание инструмента» для помощи людям, а не как «борьбу» или «удаление» чего-либо. Понятность: логика прозрачна для любого стейкхолдера (видео → фактчекер → вероятность фейка и аргументы). Релевантность: проект напрямую развивает навыки в ML и отвечает глобальному вызову эпохи дипфейков. Этичность: инструмент не является цензором; это агрегатор доказательств, который приводит аргументы «за» и «против», оставляя выбор за человеком.

2.5. Обоснование по критериям CLEAR

Кроме того, цель соответствует критериям CLEAR. Совместная работа: проект работает на информационную гигиену общества, объединяя экспертов и пользователей в поиске истины. Законность: разработка ведётся с соблюдением авторских прав на видеоконтент и правил платформ (YouTube API и др.). Безвредность: обеспечивается непредвзятость алгоритма — система не навязывает мнение, а показывает факты с обеих сторон. Уместность: возможность быстрой проверки огромного массива данных — это единственный адекватный ответ на скорость распространения фейков. Записанность: цель официально зафиксирована в Уставе проекта, что гарантирует фокус команды на результате.

2.6. Необходимые ресурсы

Участники: один человек (Lead Developer/Researcher), который совмещает роли PM, ML-инженера и backend-разработчика для минимизации затрат. Инфраструктура: использование домашних мощностей (GPU с поддержкой CUDA) и бесплатных open-source моделей (Whisper, Llama 3/Mistral). Бюджет идёт на оплату API поисковых систем (например, Serper) и аренду облачного сервера для хостинга интерфейса на 3–6 месяцев.

2.7. Высокоуровневые требования

Функциональные: загрузка видео или ссылки → извлечение текста (STT) → поиск совпадений в открытых источниках (Google, Wikipedia) → вывод вердикта со ссылками. Нефункциональные: обработка 20-минутного ролика в пределах 1 минуты на локальном GPU; точность распознавания речи не ниже 90%.

Таблица 1

| № | Показатель | Значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень тревожности (баллы) | 25,3 | +2,1 |
| 2 | Самооценка (баллы) | 68,5 | -3,2 |
| 3 | Мотивация достижения | 42,7 | +1,8 |
| 4 | Стрессоустойчивость | 73,2 | +5,4 |
| 5 | Социальная адаптация | 58,9 | -0,7 |

Таблица 1 — Результаты диагностики экспериментальной группы

2.8. Бюджет

100 000 рублей (на запуск прототипа).

2.9. Высокоуровневые риски

Железо: ограниченность домашних мощностей может не позволить достичь скорости в 1 минуту (риск для SMART). API-лимиты: бесплатные или дешёвые лимиты поисковиков быстро закончатся при активном тестировании. Галлюцинации: риск того, что бесплатная легковесная LLM начнёт выдумывать факты. Юридический риск: блокировка IP со стороны видеохостингов при частом парсинге. Качество: низкая точность проверки из-за использования некоммерческих (бесплатных) баз знаний.

Заключение

В рамках настоящего проекта разработан устав автоматизированной системы верификации речевых утверждений в видеоконтенте. Проведённый анализ предпосылок подтверждает высокую актуальность разработки: информационный взрыв, обусловленный генеративными нейросетями, создаёт качественно новую угрозу достоверности видеоматериалов, с которой традиционные методы ручной модерации не справляются в силу временных ограничений.

Поставленная цель сформулирована в соответствии с критериями SMART, PURE и CLEAR, что обеспечивает её измеримость, достижимость и этическую приемлемость. Определены необходимые ресурсы: один разработчик, совмещающий роли PM, ML-инженера и бэкенд-специалиста, а также домашняя GPU-инфраструктура с поддержкой CUDA и открытые модели (Whisper, Llama 3 / Mistral). Бюджет в размере 100 000 рублей покрывает затраты на API поисковых систем и облачный хостинг на период запуска прототипа.

Список литературы

- Алексеева, В. И. Социология интернет-недоверия. – Саратов: СГУ, 2022. – 177 с.

- Андреев, В. К. Методы извлечения сущностей из видеоряда. – Самара: СамГТУ, 2020. – 143 с.

- Антонова, Е. А. Эволюция методов фактчекинга от ручного к автоматическому. – Омск: ОмГУ, 2023. – 182 с.

- Беляев, С. В. Трансформерные модели для анализа тональности. – Новосибирск: НГТУ, 2020. – 205 с.

- Борисов, А. В. Распределённые реестры для аутентификации медиафайлов. – СПб.: Университет ИТМО, 2020. – 163 с.

- Васильев, О. И. Распознавание речи в условиях акустического шума. – Томск: ТГУ, 2021. – 198 с.

- Волкова, Н. И. Цифровая криминалистика и дипфейки. – Воронеж: ВГУ, 2023. – 134 с.

- Герасимова, Л. Н. Психолингвистика цифровой коммуникации. – Ярославль: ЯрГУ, 2022. – 201 с.

- Григорьева, Ю. А. Когнитивные искажения в массовых коммуникациях. – СПб.: Питер, 2023. – 158 с.

- Гусев, Е. А. Технологии блокчейн для верификации контента. – М.: Солон-Пресс, 2020. – 151 с.

- Дмитриева, О. Ю. Статистические методы детекции аномалий в текстах. – М.: Статистика, 2023. – 149 с.

- Егоров, П. А. Семантический поиск в неструктурированных базах данных. – Нижний Новгород: ННГУ, 2020. – 176 с.

- Емельянова, А. Г. Метрики качества для систем автоматической проверки фактов. – Хабаровск: ТОГУ, 2023. – 140 с.

- Захарова, И. А. Информационная гигиена в цифровую эпоху. – Ростов н/Д: Феникс, 2023. – 146 с.

- Иванов, И. И. Квантовая природа информационных полей. – М.: Наука, 2022. – 150 с.

- Киселёва, О. Н. Анализ информационных каскадов в социальных медиа. – СПб.: БХВ-Петербург, 2023. – 190 с.

- Кузнецов, Д. А. Архитектуры глубоких нейронных сетей. – Новосибирск: СО РАН, 2020. – 312 с.

- Лазарев, И. В. Параллельные алгоритмы обработки видео. – М.: МИФИ, 2020. – 211 с.

- Лобов, А. Ю. Кросс-модальное обучение для анализа видео. – Владивосток: ДВФУ, 2021. – 170 с.

- Макаров, К. Е. Нейросетевые подходы к суммаризации диалогов. – Белгород: БелГУ, 2021. – 154 с.

- Максимов, В. Д. Архитектуры внимания в задачах проверки утверждений. – Челябинск: ЮУрГУ, 2020. – 225 с.

- Михайлова, Т. Ю. Генеративные состязательные сети: теория и практика. – М.: ДМК Пресс, 2023. – 256 с.

- Морозов, И. С. Оптимизация вычислений на графических процессорах. – М.: МГТУ им. Баумана, 2021. – 289 с.

- Никитина, Т. В. Лингвистические маркеры недостоверных утверждений. – Волгоград: ВГСПУ, 2022. – 164 с.

- Николаев, Д. С. Поисковые системы и ранжирование достоверности источников. – М.: Вильямс, 2021. – 267 с.

- Новиков, А. А. Анализ временных рядов в социальных сетях. – Ростов н/Д: ЮФУ, 2020. – 167 с.

- Орлова, М. Е. Синтез речи на основе глубокого обучения. – Томск: Изд-во ТПУ, 2022. – 172 с.

- Павлова, Л. В. Психология восприятия ложной информации. – М.: Инфра-М, 2022. – 192 с.

- Петров, П. П. Моделирование нелинейных динамических систем. – СПб.: Политех, 2021. – 200 с.

- Родионов, П. С. Адаптивные модели речевых интерфейсов. – Пермь: ПНИПУ, 2021. – 196 с.

- Сидорова, А. В. Корпусная лингвистика в эпоху цифровых медиа. – Екатеринбург: УрФУ, 2023. – 178 с.

- Смирнова, Е. П. Методы верификации текстовых данных. – Казань: КФУ, 2022. – 145 с.

- Соколов, Д. Н. Компьютерное зрение в задачах обнаружения монтажа. – Иркутск: ИГУ, 2021. – 185 с.

- Степанов, Р. Е. Алгоритмы фактчекинга на естественном языке. – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2021. – 210 с.

- Тарасов, А. Ю. Высокопроизводительные вычисления для NLP-задач. – М.: Лаборатория знаний, 2021. – 234 с.

- Тимофеева, Е. Н. Автоматическое реферирование мультимодального контента. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2022. – 188 с.

- Тихонова, С. И. Игровые методы выявления ложной информации. – Калининград: БФУ им. Канта, 2022. – 138 с.

- Фёдорова, О. В. Этика искусственного интеллекта. – СПб.: Алетейя, 2022. – 224 с.

- Филиппова, Н. А. Правовые аспекты применения дипфейков. – М.: Юстицинформ, 2023. – 157 с.

- Чистяков, Р. Б. Интегральные оценки достоверности источников. – Уфа: УГАТУ, 2020. – 192 с.